# Informe de Desarrollo de Proyecto de TI — EVA 3

## Sistema de Alquiler y Control de Herramientas para Empresas de Construcción (BuildCorp)

Asignatura: Metodología de Desarrollo Ágil

Docente: Marcelo Alvarado A.

Estudiante: Sebastián Durán

Sección: AP_N2_C2

Fecha de entrega: 5 de noviembre de 2026

### Nota de Modalidad Unipersonal

El desarrollo del presente informe y el modelado de la arquitectura son de carácter unipersonal. El estudiante Sebastián Alfonso Durán Burgos asume de manera integrada las responsabilidades del equipo de arquitectura, análisis y gestión Scrum.

## 1. Definición de Sprints, Hitos y Carta Gantt

El proyecto de gestión de activos de BuildCorp se estructura en un ciclo de cuatro fases (Sprint 0 a Sprint 3), ejecutadas entre el 17 y el 30 de octubre de 2026.

- Sprint 0: Incepción y Configuración (17 de octubre de 2026).

  - Sprint Goal: configuración inicial del repositorio en GitHub (BuildCorp), definición de la arquitectura base y de los roles del equipo.

- Sprint 1: Gestión de Activos y Control de Inventario (17 al 23 de octubre de 2026) — [COMPLETADO].

  - Sprint Goal: definir el catálogo centralizado de herramientas, la trazabilidad de estados (Disponible, En Uso, Mantenimiento, Dado de Baja) y la estructura de inventario distribuido en bodegas de obra.

- Sprint 2: Préstamos, Devoluciones y Firma Digital (24 al 27 de octubre de 2026) — [EN CURSO].

  - Sprint Goal: diseñar y modelar los flujos operativos de entrega y devolución de herramientas en obra, incorporando la captura de firma digital del responsable (estrategia Offline First / PWA) y el modelado de actores y casos de uso del Subsistema 1.

- Sprint 3: Mantenimiento Preventivo, Alertas y Cierre (28 al 30 de octubre de 2026).

  - Sprint Goal: modelar la programación de mantenimientos preventivos, las alertas automáticas de morosidad y el segundo diagrama UML (Subsistema 2).

### 1.1 Registro de Hitos y Reuniones con el Cliente (BuildCorp)

Para garantizar la realidad operativa del proyecto, se establecieron puntos de control formales con la contraparte (Director de Operaciones / Cliente BuildCorp):

| Hito / Reunión | Fecha | Descripción de Acuerdos / Validación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 0: Kickoff del Proyecto | 17 Oct 2026 | Definición de requerimientos base y aprobación del alcance con BuildCorp. | Completado |
| Hito 1: Review Sprint 1 | 23 Oct 2026 | Aprobación del Catálogo de Activos y de las políticas de trazabilidad de bodegas. | Completado |
| Hito 2: Review Sprint 2 | 27 Oct 2026 | Demostración del flujo de préstamo, devolución y captura de firma digital. | Pendiente |
| Hito 3: Cierre y Demo Final | 30 Oct 2026 | Aprobación de módulos de mantenimiento y alertas, y entrega del informe final. | Pendiente |

### 1.2 Matriz del Tablero Kanban (Seguimiento de Tareas)

| ID Tarea | Descripción de la Tarea | Sprint Asignado | Responsable | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-01 | Definición de estructura del proyecto y repositorio GitHub | Sprint 1 | Sebastián D. | Done |
| TK-02 | Definición de Sprints, Sprint Goals y calendario del proyecto | Sprint 1 | Sebastián D. | Done |
| TK-03 | Matriz de estados del catálogo de activos y bodegas | Sprint 1 | Sebastián D. | Done |
| TK-04 | Registro de minutas y ceremonias Scrum (Sprint 1) | Sprint 1 | Sebastián D. | Done |
| TK-05 | Identificación y descripción de actores del sistema | Sprint 2 | Sebastián D. | In Progress |
| TK-06 | Diagrama UML: Subsistema Operaciones de Obra y Préstamos | Sprint 2 | Sebastián D. | In Progress |
| TK-07 | Especificación de Casos de Uso: Entrega y Devolución con Firma | Sprint 2 | Sebastián D. | In Progress |
| TK-08 | Diagrama UML: Subsistema Mantenimiento y Control Financiero | Sprint 3 | Sebastián D. | To Do |
| TK-09 | Especificación de Casos de Uso: Mantenimiento y Alertas/Bloqueo | Sprint 3 | Sebastián D. | To Do |
| TK-10 | Consolidación y revisión final del informe según pauta | Sprint 3 | Sebastián D. | To Do |

## 2. Planificación de Reuniones y Minutas

### Registro de Ceremonias — Sprint 1

#### A. Sprint Planning (17 de octubre de 2026)

- Duración: 30 minutos.

- Participante: Sebastián Durán (Developer / Scrum Master / PO local).

- Objetivo: definir el alcance del Sprint 1, enfocado en el catálogo de activos, los estados de herramientas y el control de bodegas.

- Acuerdos:

  - Crear el repositorio BuildCorp con estructura de carpetas docs/ y out/diagramas/.

  - Redactar la Sección I del informe, cubriendo Sprints, Tablero Kanban y Minutas.

#### B. Daily Scrum Meetings (frecuencia diaria)

- Duración: 10 minutos por sesión.

- Formato: autogestión y sincronización individual de tareas frente al Tablero Kanban.

- Preguntas guía abordadas:

  - ¿Qué avance completé? Configuración del repositorio y redacción de los Sprints 0, 1, 2 y 3.

  - ¿Qué trabajaré hoy? Matriz de catálogo de activos, definición de estados y modelado de actores del Sprint 2.

  - ¿Existen impedimentos? Sin impedimentos técnicos detectados.

## 3. Definición del Catálogo de Activos y Control de Inventario

Para resolver la problemática de pérdidas de maquinaria y falta de visibilidad en BuildCorp, se establece una estructura técnica centralizada para la gestión de activos y sus estados.

### A. Matriz de Atributos del Activo (Herramientas y Maquinaria)

Cada herramienta o maquinaria ligera registrada en el sistema cuenta con los siguientes parámetros obligatorios:

- ID / Código de Serie: identificador único (QR / Barcode).

- Nombre / Categoría: clasificación del activo (ej. Taladro Percutor, Generador Eléctrico, Betonera).

- Bodega de Origen / Ubicación: identificador de la bodega central o de la obra asignada.

- Estado Actual: parámetro dinámico de disponibilidad (Disponible, En Uso, Mantenimiento, Dado de Baja).

- Horas de Uso Acumuladas: contador para la programación de mantenimientos preventivos.

- Valor Comercial / Tarifa de Arriendo: base para cobros y penalizaciones por pérdida.

### B. Reglas de Negocio para Trazabilidad de Estados

- Estado "Disponible":

  - El activo se encuentra físicamente en una bodega (central u obra) y cuenta con la verificación técnica al día.

  - Es apto para ser asignado a un nuevo préstamo o transferencia.

- Estado "En Uso":

  - Se activa únicamente al concretar la entrega del activo y registrar la Firma Digital del responsable de obra.

  - El sistema vincula el activo al RUT/ID del contratista o jefe de obra.

- Estado "Mantenimiento":

  - Se activa de forma automática cuando el activo alcanza el umbral de horas de uso configurado o una fecha límite de revisión.

  - Se activa de forma manual ante el reporte de fallas mecánicas en la recepción.

  - Restricción: ningún activo en estado Mantenimiento puede ser asignado a un préstamo.

- Estado "Dado de Baja":

  - Se asigna tras una inspección técnica que declare pérdida total, daño irreparable o extravío definitivo.

  - Requiere aprobación formal del Administrador del Sistema.

### C. Control y Trazabilidad entre Bodegas de Obra

- Bodega Central: almacén principal de resguardo, mantenimiento mayor y recepción de compras.

- Bodegas de Obra: subalmacenes temporales ubicados en los frentes de construcción.

- Regla de Transferencia: todo movimiento de herramientas entre la Bodega Central y una Bodega de Obra (o entre obras) debe generar una Guía de Transferencia Interna, con confirmación de salida y de recepción en el sistema, para evitar diferencias de stock.

## 4. Análisis y Diseño UML (Sprint 2 — Parte I)

Para modelar la solución informática de BuildCorp de forma modular y limpia (evitando diagramas saturados), el sistema se divide en dos subsistemas principales de casos de uso. En primer lugar, se definen los actores que interactúan con la plataforma.

### 4.1 Identificación y Matriz de Actores

| N° | Actor | Tipo | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bodeguero | Humano | Encargado de la custodia física en el pañol de obra. Registra entradas, salidas y préstamos rápidos, y verifica el estado visual de la herramienta al momento de la devolución. |
| 2 | Contratista / Responsable de Obra | Humano | Jefe de cuadrilla o contratista que solicita, en nombre del equipo, las herramientas necesarias para la ejecución de faenas y firma digitalmente la recepción. |
| 3 | Técnico de Mantenimiento | Humano | Operario especialista encargado de recibir herramientas derivadas a reparación, registrar repuestos y cambiar estados a "Operativo" o "Dado de Baja". |
| 4 | Administrador del Sistema | Humano | Gestiona usuarios, bodegas globales y auditorías de inventario, y visualiza alertas críticas de morosidad. |
| 5 | Sistema Central / Base de Datos | Soporte | Motor backend (Node.js/MySQL) que valida stock en tiempo real, calcula horas de uso para el mantenimiento preventivo y dispara bloqueos automáticos por retrasos. |

### 4.2 Script PlantUML y Diagrama del Subsistema 1 (Préstamos y Operaciones de Obra)

Figura 1. Diagrama de casos de uso — Subsistema 1: Operaciones y Préstamos.

### 4.3 Especificaciones de Casos de Uso — Subsistema 1: Operaciones y Préstamos

#### CU-01: Registrar Préstamo de Herramienta

Descripción: permite al Bodeguero registrar la salida de una herramienta o maquinaria desde la bodega hacia un responsable de obra, validando la disponibilidad del activo y vinculándolo mediante firma digital.

Actor principal: Bodeguero.

Actor de soporte: Sistema Central / Base de Datos.

Precondiciones:

- El activo debe encontrarse en estado "Disponible" en el sistema.

- El Contratista / Responsable de Obra debe estar registrado y activo en el sistema, sin morosidades vigentes.

Postcondiciones:

- El estado del activo cambia automáticamente de "Disponible" a "En Uso".

- Se genera un registro de préstamo en la base de datos, asociado al RUT del responsable y a la fecha y hora actuales.

- Se vincula obligatoriamente la firma digital capturada en terreno.

Flujo principal (normal):

- El Bodeguero selecciona la opción "Nuevo Préstamo" en la interfaz de la PWA.

- El sistema solicita el código de serie del activo (o lectura de código QR/Barcode) y el RUT del Contratista.

- El Bodeguero ingresa o escanea ambos datos.

- El Sistema Central valida la disponibilidad del activo y que el contratista no posea bloqueos por morosidad.

- El sistema muestra los datos del activo y del solicitante para confirmación visual.

- El Bodeguero solicita al Contratista la autorización y firma en la pantalla del dispositivo.

- El sistema ejecuta el caso de uso CU-03: Capturar Firma Digital (Offline/PWA).

- El sistema registra el préstamo, actualiza el stock del activo a "En Uso" y genera el comprobante digital.

Flujos alternativos:

- 4a. El activo se encuentra "En Uso" o "Mantenimiento":

  - El sistema muestra una alerta de error indicando que el activo no está disponible para préstamo.

  - El caso de uso se cancela o el Bodeguero selecciona otro activo alternativo.

- 4b. El Contratista registra morosidad o multas pendientes:

  - El sistema bloquea la transacción de forma automática y emite una advertencia de morosidad.

  - Se deniega el préstamo hasta la regularización de los activos pendientes.

#### CU-02: Registrar Devolución y Estado

Descripción: permite al Bodeguero recibir de vuelta una herramienta entregada previamente, evaluando su estado físico y actualizando la disponibilidad del activo en el sistema.

Actor principal: Bodeguero.

Actor de soporte: Sistema Central.

Precondiciones:

- El activo debe encontrarse registrado previamente en estado "En Uso".

Postcondiciones:

- El estado del activo cambia a "Disponible" (si está operativo) o a "Mantenimiento" / "Dado de Baja" (si presenta daños).

- Se libera al contratista de la responsabilidad sobre el activo en la base de datos.

- Se genera un comprobante de devolución digital.

Flujo principal (normal):

- El Bodeguero ingresa a la sección de devoluciones en el sistema.

- El sistema solicita el código de la herramienta devuelta.

- El Bodeguero escanea o ingresa el código del activo.

- El sistema despliega la información del préstamo activo y del responsable asociado.

- El Bodeguero realiza una inspección física visual de la herramienta y selecciona su estado de recepción (Operativa o Con Daños/Desgaste).

- El sistema actualiza el estado del activo a "Disponible" y registra la hora de devolución.

- El sistema ejecuta el caso de uso CU-05: Generar Comprobante Digital para el cierre del ciclo.

Flujos alternativos:

- 5a. La herramienta se recibe con daños o fallas mecánicas:

  - El Bodeguero marca el estado como "Requiere Mantenimiento".

  - El sistema cambia el estado del activo de forma automática a "Mantenimiento" y deriva una alerta al técnico encargado de taller.

#### CU-03: Capturar Firma Digital (Offline/PWA)

Descripción: subproceso incluido en el préstamo que permite capturar de forma táctil la firma del contratista en dispositivos móviles o tablets, asegurando almacenamiento temporal local si la obra no cuenta con conexión a internet estable.

Actor principal: Contratista / Responsable.

Dependencias: es un flujo incluido (<<include>>) desde el caso de uso de Préstamo (CU-01).

Flujo principal:

- El sistema habilita un panel de dibujo táctil (Canvas) en la interfaz de la PWA.

- El Contratista dibuja su firma utilizando el lápiz óptico o el dedo sobre la pantalla de la tablet.

- El Bodeguero presiona el botón "Confirmar Firma".

- El sistema convierte los trazos en un archivo de imagen optimizado (PNG o vector base64).

- Si hay conectividad, la firma se sincroniza de inmediato con MongoDB Atlas; si la PWA opera sin conexión, se almacena de forma segura en el almacenamiento local del navegador (IndexedDB) para su posterior sincronización al recuperar la señal.