Informe de Desarrollo de Proyecto de TI — EVA 3

Sistema de Alquiler y Control de Herramientas para Empresas de Construcción (BuildCorp)

Asignatura: Metodología de desarrollo ágil

Docente: Marcelo Alvarado A.

Estudiante: Sebastián Durán

Sección: AP_N2_C2

Fecha de Entrega: 5 de noviembre de 2026

Nota de Modalidad Unipersonal

El desarrollo del presente informe y modelado de arquitectura es de carácter unipersonal. El estudiante Sebastián Durán asume de manera integrada las responsabilidades del equipo de arquitectura, análisis y gestión Scrum. El docente Marcelo Alvarado actúa formalmente como Product Owner / Cliente formal para la resolución de requerimientos y priorizaciones.

1. Definición de Sprints

El proyecto de gestión de activos de BuildCorp se estructura en un ciclo de 3 Sprints iterativos entre el 17 de octubre y el 30 de octubre de 2026, asegurando la entrega del informe final el 5 de noviembre de 2026 y dejando los primeros días de noviembre exclusivamente para revisión y estudio.

  - Sprint 1: Gestión de Activos y Control de Inventario

  - Duración: 17 de octubre al 23 de octubre de 2026.

  - Sprint Goal: Definir el catálogo centralizado de herramientas, la trazabilidad de estados (Disponible, En Uso, Mantenimiento, Dado de Baja) y la estructura de inventario distribuido en bodegas de obra.

  - Sprint 2: Préstamos, Devoluciones y Firma Digital

  - Duración: 24 de octubre al 27 de octubre de 2026.

  - Sprint Goal: Diseñar y modelar los flujos operativos de entrega y devolución de herramientas en obra, incorporando la captura de firma digital del responsable (estrategia Offline First / PWA).

  - Sprint 3: Mantenimiento Preventivo, Alertas y Bloqueo por Morosidad

  - Duración: 28 de octubre al 30 de octubre de 2026.

  - Sprint Goal: Modelar la programación de mantenimientos preventivos, las alertas automáticas de morosidad, el segundo diagrama UML y la consolidación final del informe para cerrar el proyecto el viernes 30 de octubre.

2. Tablero KANBAN de Tareas

El seguimiento del trabajo se gestiona mediante un tablero KANBAN estructurado en cuatro columnas (To Do, In Progress, Testing, Done):

- TK-01 | Definición de estructura del proyecto y repositorio GitHub | Sprint 1 | Sebastián D. | Done

- TK-02 | Definición de Sprints, Sprint Goals y calendario del proyecto | Sprint 1 | Sebastián D. | Done

- TK-03 | Matriz de estados del catálogo de activos y bodegas | Sprint 1 | Sebastián D. | In Progress

- TK-04 | Registro de minutas y ceremonias Scrum (Sprint 1) | Sprint 1 | Sebastián D. | To Do

- TK-05 | Identificación y descripción de actores del sistema | Sprint 2 | Sebastián D. | To Do

- TK-06 | Diagrama UML: Subsistema Operaciones de Obra y Préstamos | Sprint 2 | Sebastián D. | To Do

- TK-07 | Especificación de Casos de Uso: Entrega y Devolución con Firma | Sprint 2 | Sebastián D. | To Do

- TK-08 | Diagrama UML: Subsistema Mantenimiento y Control Financiero | Sprint 3 | Sebastián D. | To Do

- TK-09 | Especificación de Casos de Uso: Mantenimiento y Alertas/Bloqueo | Sprint 3 | Sebastián D. | To Do

- TK-10 | Consolidación y revisión final del informe según pauta | Sprint 3 | Sebastián D. | To Do

3. Planificación de Reuniones y Minutas

Registro de Ceremonias — Sprint 1

A. Sprint Planning (17 de Octubre de 2026)

- Duración: 30 minutos.

- Participante: Sebastián Durán (Developer / Scrum Master / PO local).

- Objetivo: Definir el alcance del Sprint 1 enfocado en el catálogo de activos, estados de herramientas y control de bodegas.

- Acuerdos:

  - Crear repositorio GitHub EVA3_MDA_BuildCorp con carpeta docs/ y out/diagramas/.

  - Redactar la Sección I del informe cubriendo Sprints, Tablero Kanban y Minutas.

B. Daily Scrum Meetings (Frecuencia Diaria)

- Duración: 10 minutos por sesión.

- Formato: Autogestión y sincronización individual de tareas frente al Tablero Kanban.

- Preguntas guía abordadas:

  - ¿Qué avance completé? Configuración de repositorio y redacción de Sprints 1, 2 y 3.

  - ¿Qué trabajaré hoy? Matriz de catálogo de activos y definición de estados (Disponible, En Uso, Mantenimiento, Dado de Baja).

  - ¿Existen impedimentos? Sin impedimentos técnicos detectados.

4. Definición del Catálogo de Activos y Control de Inventario

Para resolver la problemática de pérdidas de maquinaria y falta de visibilidad en BuildCorp, se establece una estructura técnica centralizada para la gestión de activos y sus estados.

A. Matriz de Atributos del Activo (Herramientas y Maquinaria)

Cada herramienta o maquinaria ligera registrada en el sistema cuenta con los siguientes parámetros obligatorios:

- ID / Código de Serie: Identificador único (QR / Barcode).

- Nombre / Categoría: Clasificación del activo (ej. Taladro Percutor, Generador Eléctrico, Betonera).

- Bodega de Origen / Ubicación: Identificador de la bodega central o de la obra asignada.

- Estado Actual: Parámetro dinámico de disponibilidad (Disponible, En Uso, Mantenimiento, Dado de Baja).

- Horas de Uso Acumuladas: Contador para la programación de mantenimientos preventivos.

- Valor Comercial / Tarifa de Arriendo: Base para cobros y penalizaciones por pérdida.

B. Reglas de Negocio para Trazabilidad de Estados

- Estado "Disponible":

  - El activo se encuentra físicamente en una bodega (central u obra) y cuenta con la verificación técnica al día.

  - Es apto para ser asignado a un nuevo préstamo o transferencia.

- Estado "En Uso":

  - Se activa únicamente al concretar la entrega del activo y registrar la Firma Digital del responsable de obra.

  - El sistema vincula el activo al RUT/ID del contratista o jefe de obra.

- Estado "Mantenimiento":

  - Se activa de forma automática cuando el activo alcanza el umbral de horas de uso configurado o una fecha límite de revisión.

  - Se activa de forma manual ante el reporte de fallas mecánicas en la recepción.

  - Restricción: Ningún activo en estado Mantenimiento puede ser asignado a un préstamo.

- Estado "Dado de Baja":

  - Se asigna tras una inspección técnica que declare pérdida total, daño irreparable o extravío definitivo.

  - Requiere aprobación formal del Administrador del Sistema.

C. Control y Trazabilidad entre Bodegas de Obra

- Bodega Central: Almacén principal de resguardo, mantenimiento mayor y recepción de compras.

- Bodegas de Obra: Subalmacenes temporales ubicados en los frentes de construcción.

- Regla de Transferencia: Todo movimiento de herramientas entre la Bodega Central y una Bodega de Obra (o entre obras) debe generar una Guía de Transferencia Interna con confirmación de salida y recepción en sistema para evitar diferencias de stock.